2025/1/25

- 后端仓库：A1 → A2 → C1

- 前端仓库：B1 → B2（此时后端至少要有 /api/auth/me 基础可用）

- 后端仓库：C2（detect 富响应）→ C3（parse-files）

- 前端仓库：B3（Scan 对接）→ B4（MultiUpload）

- 后端仓库：C4（credits）→ C5（history）→ C6（billing/config/contact）

- 前端仓库：B5（history 对接）→ B6（billing/config/contact 对接）

- 前端仓库：D1、D3；后端仓库：D2（对齐自动化）

对齐前后端，先补齐后端的数据库，目前在链接前后端的登录注册，注册功能正常，获取用户信息api以及登录暂时不能使用，因为所提交的message和后端所需要的不符。

后端已完成C3的重构，前端已完成B1,B2重构，正在实现B3

A. 后端仓库 Prompts（先把契约定死 + 对齐基础设施）

【后端仓库 Prompt A1】生成 OpenAPI 契约基线 + Gap List（单一事实来源）

目标：基于前端期望与后端现状，产出第一版 contract/openapi.yaml 和 contract/gap-list.md，作为唯一标准。

必须遵循的事实

现状：/detect 仅接收 JSON text；不支持 UploadFile；/auth/login 仅返回 token。

后端清单

目标：前端期望 /api/scan/detect（functions[] + AnalysisResponse 富结构）、/api/scan/parse-files（FormData files[]）、Billing/Config/Contact 等。

前端清单

前端清单

决策：simulateAnalysis 迁移后端；camelCase 输出；路由别名；扣费后端事务化。

后端适配与架构决策方案

后端适配与架构决策方案

要做的改动（文件级）

- 新增目录 contract/：

  - contract/openapi.yaml

  - contract/gap-list.md（表格：模块/接口/差异/建议/优先级/风险/影响前端页面）

- OpenAPI 必须覆盖（至少）：

  - Auth：POST /api/auth/login、POST /api/auth/register、GET /api/auth/me

  - Scan：POST /api/scan/detect、GET /api/scan/examples、GET /api/scan/history、GET /api/scan/history/{id}、POST /api/scan/parse-files

  - Billing：POST /api/orders、POST /api/orders/{id}/pay、GET /api/subscriptions/preview

  - Config/Support：GET /api/config/faq、GET /api/config/quotes、POST /api/contact

- Schema 要严格对齐前端：

AnalysisResponse 包含 summary/sentences/polish/translation/citations

前端清单

Detect 请求：{ text: string, functions?: string[] }

前端清单

- 在 gap-list.md 明确标注：

  - login 响应差异（后端仅 token vs 前端 {token,user}）

  - parse-files（后端无 UploadFile vs 前端需要）

  - detect 富响应差异

验收标准

- contract/openapi.yaml 能被 Swagger/Redoc 正常解析。